Logic Gate 3
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : 4 Next Sprint : 5
Durée de Sprint: 1 sem

Participants

Développeur(s)	Cédric, Jeremy, Jordan, William
Scrum Master	William

Definition of Done

Une tache sera considérée comme faite lorsqu’une scène Unity fonctionnelle permettra de s’en servir.
Pour les fonctionnalisées hors Unity un prototype fonctionnelle devra être fourni sous la forme d’un fichier exécutable ou d’un programme avec makefile.
Pour les concepts abstraits ils seront considérés comme appris si l’on peut les expliquer de façon claire et compréhensible au reste de l’équipe.

Définition du Point de charge

Nous définissions comme unité de mesure l’heure de codage effective. Ce qui exclu les pauses ou autres arrêts de travail mais inclus les recherches ou les autres activités ayant pour but de faire avance le programme. Nous considérons ainsi qu’une heure de codage prend à peu prés une heure 30 minutes. De temps réel.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)
Travail sur les portes : Entrées et sorties	7	100
Chargeur de niveau : Création	4	100
Chargeur de niveau : Maj Paramètre	2	100
Création d’un interrupteur. (Préfab, script,skin)	6	100
Amélioration de la barre des portes	1	100
Correction mineure améliorative du design	2	100
Travail sur les portes : Skin de portes (Et & Ou)	2	100
Travail sur les portes : Comportement (Et & Ou)	4	100
Faire un rapport du Sprint en cours.	2	100
Ebauche du premier niveau (adventure)	4	100
Amélioration des fils	3	100
Travail sur les portes : Concordance avec la grille.	4	100
Réorganiser le code	3	100
Travail sur les portes : Portes plus larges	4
Travail sur les portes : Porte NOT	3	100
Implémenter le niveau 1	5	50
Travail sur les portes : apparence des portes	3
Améliorer le chargeur de niveau	2	100
Commenter le code	2	100

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	par
Réorganiser le code	3	Cedric
Travail sur les portes : Portes plus larges	4	Jordan/Cedric
Travail sur les portes : Porte NOT	3	Jeremy
Implémenter le niveau 1	5	Will'
Travail sur les portes : apparence des portes	3	Jordan
Améliorer le chargeur de niveau	2	Cedric
Commenter le code	2	Jéremy

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Faire un premier menu	3	4	1
Déployer Unity	4	2	0
Entity component unity (comprendre la façon dont sont architecturés ces jeux)	4	1	2
Déplacer un carré sur une grille	2	2	1
Dépôt git pour les fiches d’itérations	3	1	0
Système Drag&Drop	4	6	3
Création écran de Jeu	4	4	4
Bouton Préfab	3	2	1
Création Documentation initiale	4	1	0
Organiser les fichiers du projet	1	1	0
Build sur Android + Tuto	4	2	0
Fil rudimentaire	2	3	2
Barre des portes	4	6	3
Travail sur les portes : Entrées et sorties	4	7	2
Travail sur les portes : Comportement (Et & Ou)	4	4	1
Création d’un interrupteur. (Préfab, script,skin)	4	6	1
Chargeur de niveau	3	4	2
Ebauche du premier niveau (adventure)	3	4	2
Amélioration des fils	3	3	2
Faire un rapport du Sprint en cours.	4	2	3
Correction mineure améliorative du design	1	2	1
Réorganiser le code	3	3	1
Travail sur les portes : Porte NOT	2	3	1
Améliorer le chargeur de niveau	1	2	1
Commenter le code	1	2	1

Implémenter le niveau 1	2	5	2
Travail sur les portes : apparence des portes	2	3	3
Travail sur les portes : Portes plus larges	2	4	3
Travail sur les portes	1	6	4
Travail sur les portes : Skin de portes (Et & Ou)	4	2	1
Travail sur les portes : Concordance avec la grille.	2	4	3
Amélioration de la barre des portes	2	1	1
Chargeur de niveau : Maj Paramètre	2	2	1
Algo des cables	1	12	4
Emplacement de porte à remplir
Switch