Logic Gate 3
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : aucun Next Sprint : 1
Durée de Sprint: 1 sem

Participants

Développeur(s)	Cédric, Jeremy, Jordan, William
Scrum Master	Cédric

Definition of Done

Une tache sera considérée comme faite lorsqu’une scène Unity fonctionnelle permettra de s’en servir.
Pour les fonctionnalisées hors Unity un prototype fonctionnelle devra être fourni sous la forme d’un fichier exécutable ou d’un programme avec makefile.
Pour les concepts abstraits ils seront considérés comme appris si l’on peut les expliquer de façon claire et compréhensible au reste de l’équipe.

Définition du Point de charge

Nous définissions comme unité de mesure l’heure de codage effective. Ce qui exclu les pauses ou autres arrêts de travail mais inclus les recherches ou les autres activités ayant pour but de faire avance le programme. Nous considérons ainsi qu’une heure de codage prend à peu prés une heure 30 minutes. De temps réel.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	Par qui?
Déployer Unity	2	Tous
Entity component unity	1	Tous
Dépôt git pour les fiches d’itérations	1	Jordan
Faire un premier menu	4	Ced,Jer,Will

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Faire un premier menu	3	4	1
Déployer Unity	4	2	0
Entity component unity (comprendre la façon dont sont architecturés ces jeux)	4	1	2
Déplacer un carré sur une grille	2	2	1
Dépôt git pour les fiches d’itérations	3	1	0