Logic Gate 3
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : 1 Next Sprint : 2
Durée de Sprint: 2 sem

Participants

Développeur(s)	Cédric, Jeremy, Jordan, William
Scrum Master	Cédric

Definition of Done

Une tache sera considérée comme faite lorsqu’une scène Unity fonctionnelle permettra de s’en servir.
Pour les fonctionnalisées hors Unity un prototype fonctionnelle devra être fourni sous la forme d’un fichier exécutable ou d’un programme avec makefile.
Pour les concepts abstraits ils seront considérés comme appris si l’on peut les expliquer de façon claire et compréhensible au reste de l’équipe.

Définition du Point de charge

Nous définissions comme unité de mesure l’heure de codage effective. Ce qui exclu les pauses ou autres arrêts de travail mais inclus les recherches ou les autres activités ayant pour but de faire avance le programme. Nous considérons ainsi qu’une heure de codage prend à peu prés une heure 30 minutes. De temps réel.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)
Finaliser dépôt Git	2	50
Entity component unity	1	100
Dépôt git pour les fiches d’itérations	1	100
Faire un premier menu	4	100

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	Par
Dépôt git pour les fiches d’itérations	1	Jordan
Système Drag&Drop	6	cédric
Création écran de Jeu	4	Cédric
Bouton Préfab	2	Jeremy
Création Documentation initiale	1	Jordan
Organiser les fichiers du projet	1	William
Fil rudimentaire	3	William, Jeremy
Barre des Portes	6	William, Jeremy
Build sur Android + Tuto	2	Jordan

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Faire un premier menu	3	4	1
Déployer Unity	4	2	0
Entity component unity (comprendre la façon dont sont architecturés ces jeux)	4	1	2
Déplacer un carré sur une grille	2	2	1
Dépôt git pour les fiches d’itérations	3	1	0
Système Drag&Drop	4	6	3
Création écran de Jeu	4	4	4
Bouton Préfab	3	2	1
Création Documentation initiale	4	1	0
Organiser les fichiers du projet	1	1	0
Build sur Android + Tuto	4	2	0
Fil rudimentaire	2	3	2
Barre des portes	4	6	3