Logic Gate 3
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : 2 Next Sprint : 3
Durée de Sprint: 2 sem

Participants

Développeur(s)	Cédric, Jeremy, Jordan, William
Scrum Master	William

Definition of Done

Une tache sera considérée comme faite lorsqu’une scène Unity fonctionnelle permettra de s’en servir.
Pour les fonctionnalisées hors Unity un prototype fonctionnelle devra être fourni sous la forme d’un fichier exécutable ou d’un programme avec makefile.
Pour les concepts abstraits ils seront considérés comme appris si l’on peut les expliquer de façon claire et compréhensible au reste de l’équipe.

Définition du Point de charge

Nous définissions comme unité de mesure l’heure de codage effective. Ce qui exclu les pauses ou autres arrêts de travail mais inclus les recherches ou les autres activités ayant pour but de faire avance le programme. Nous considérons ainsi qu’une heure de codage prend à peu prés une heure 30 minutes. De temps réel.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)
Dépôt git pour les fiches d’itérations	1	100
Système Drag&Drop	6	100
Création écran de Jeu	4	105
Bouton Préfab	2	100
Création Documentation initiale	1	100
Organiser les fichiers du projet	1	100
Fil rudimentaire	3	100
Barre des Portes	6	100
Build sur Android + Tuto	2	100

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	par
Travail sur les portes : Entrées et sorties	4	Ced’
Chargeur de niveau : Création	4	Ced’
Chargeur de niveau : Maj Paramètre	2	Ced’
Création d’un interrupteur. (Préfab, script,skin)	6	Jerem’
Amélioration de la barre des portes	1	Jerem’
Correction mineure améliorative du design	2	Jerem’
Travail sur les portes : Skin de portes (Et & Ou)	2	Jordan
Travail sur les portes : Comportement (Et & Ou)	4	Jordan
Faire un rapport détaillé du Sprint en cours.	2	Will’
Ebauche du premier niveau (adventure)	4	Will’
Travail sur les portes : Concordance avec la grille.	4	Any

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Faire un premier menu	3	4	1
Déployer Unity	4	2	0
Entity component unity (comprendre la façon dont sont architecturés ces jeux)	4	1	2
Déplacer un carré sur une grille	2	2	1
Dépôt git pour les fiches d’itérations	3	1	0
Système Drag&Drop	4	6	3
Création écran de Jeu	4	4	4
Bouton Préfab	3	2	1
Création Documentation initiale	4	1	0
Organiser les fichiers du projet	1	1	0
Build sur Android + Tuto	4	2	0
Fil rudimentaire	2	3	2
Barre des portes	4	6	3

Travail sur les portes	1	14	4
Travail sur les portes : Entrées et sorties	4	4	2
Travail sur les portes : Skin de portes (Et & Ou)	4	2	1
Travail sur les portes : Comportement (Et & Ou)	4	4	1
Travail sur les portes : Concordance avec la grille.	2	4	3
Création d’un interrupteur. (Préfab, script,skin)	4	6	1
Amélioration de la barre des portes	2	1	1
Chargeur de niveau	3	4	2
Chargeur de niveau : Maj Paramètre	2	2	1
Ebauche du premier niveau (adventure)	3	4	2

Faire un rapport détaillé du Sprint en cours.	4	2	3
Correction mineure améliorative du design	1	2	1

Algo des cables	1	12	4