Logic Gate 3
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : 4 Next Sprint : 5
Durée de Sprint: 2 sem

Participants

Développeur(s)	Cédric, Jeremy, Jordan, William
Scrum Master	William

Definition of Done

Une tache sera considérée comme faite lorsqu’une scène Unity fonctionnelle permettra de s’en servir.
Pour les fonctionnalisées hors Unity un prototype fonctionnelle devra être fourni sous la forme d’un fichier exécutable ou d’un programme avec makefile.
Pour les concepts abstraits ils seront considérés comme appris si l’on peut les expliquer de façon claire et compréhensible au reste de l’équipe.

Définition du Point de charge

Nous définissions comme unité de mesure l’heure de codage effective. Ce qui exclu les pauses ou autres arrêts de travail mais inclus les recherches ou les autres activités ayant pour but de faire avance le programme. Nous considérons ainsi qu’une heure de codage prend à peu prés une heure 30 minutes. De temps réel.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)
Travail sur les portes : Portes plus larges	6	0

Implémenter les premiers niveaux	99	80
Préfab de porte	4	100
Evenement de victoire sur la lampe: Unlock le niveau suivant	3	100
Pop up de Victoire : Bouton pour load le level suivant	4	100
Changement de la grille : script de grille doit obliger les objet déjà placés à se coller à une ancre une fois la grille générée.	12	100
Add script : Se connecter	6	100
Emplacement de porte à remplir	6	100

Resize les interrupteurs	2	100
Portes XOR, NAND, IDENT	1	100

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	par

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Faire un premier menu	3	4	1
Déployer Unity	4	2	0
Entity component unity (comprendre la façon dont sont architecturés ces jeux)	4	1	2
Déplacer un carré sur une grille	2	2	1
Dépôt git pour les fiches d’itérations	3	1	0
Système Drag&Drop	4	6	3
Création écran de Jeu	4	4	4
Bouton Préfab	3	2	1
Création Documentation initiale	4	1	0
Organiser les fichiers du projet	1	1	0
Build sur Android + Tuto	4	2	0
Fil rudimentaire	2	3	2
Barre des portes	4	6	3
Travail sur les portes : Entrées et sorties	4	7	2
Travail sur les portes : Comportement (Et & Ou)	4	4	1
Création d’un interrupteur. (Préfab, script,skin)	4	6	1
Chargeur de niveau	3	4	2
Ebauche du premier niveau (adventure)	3	4	2
Amélioration des fils	3	3	2
Faire un rapport du Sprint en cours.	4	2	3
Correction mineure améliorative du design	1	2	1
Réorganiser le code	3	3	1
Travail sur les portes : Porte NOT	2	3	1
Améliorer le chargeur de niveau	1	2	1
Commenter le code	1	2	1
Travail sur les portes : Concordance avec la grille.	2	4	3
Travail sur les portes : apparence des portes	2	3	3
Travail sur les portes : Skin de portes (Et & Ou)	4	2	1
Chargeur de niveau : Maj Paramètre	2	2	1

Implémenter les premiers niveaux	3	50	3
Préfab de porte	4	4	1
Evenement de victoire sur la lampe: Unlock le niveau suivant	4	3	1
Pop up de Victoire : Bouton pour load le level suivant	4	4	1
Changement de la grille : script de grille doit obliger les objet déjà placés à se coller à une ancre une fois la grille générée.	4	12	4
Add script : Se connecter	4	6	4
Emplacement de porte à remplir	3	6	3
Resize les interrupteurs	2	2	1
Portes XOR, NAND, IDENT	2	1	1

Travail sur les portes : Portes plus larges	2	4	3
Amélioration de la barre des portes	2	1	1

Modification des I/O en diode de valeur	2	6	2
Apparence des Interrupteurs	2	6	2
Apparence des portes	2	6	2
Algo des cables	2	12	4